ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

Xây dựng nền tảng BeautyCare - Ứng Dụng

trí tuệ nhân tạo cho phân tích da và

Recommendation sản phẩm

(PROPOSAL DOCUMENT)

GVHD: Th.S Hồ Lê Viết Nin

Thành Viên	:

Nguyễn Thị Thanh Thuý	- 28207205208

Phan Thế Đạt	- 28211142965

Nguyễn Trung Đức	- 28211101359

Lê Văn Quốc Hoài	- 28214934587

Lê Hoài Nam	- 28211154099

Đà Nẵng, Tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BCARE |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng nền tảng BeautyCare - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phân tích da và Recommendation sản phẩm |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 18/03/2026 | Thời gian kết thúc | 16/5/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nttthuy1403@gmail.com |  | 0856578543 |
| Thành viên nhóm | Phan Thế Đạt | Thedat05.2004@gmail.com |  | 0705869680 |
|  | Nguyễn Trung Đức | ntdaceqb456@gmail.com |  | 0967872755 |
|  | Lê Văn Quốc Hoài | haoace12@gmail.com |  | 0846411797 |
|  | Lê Hoài Nam | namlebang2004@gmail.com |  | 0862861329 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng nền tảng BeautyCare - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phân tích da và Recommendation sản phẩm |  |  |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Người thực hiện | Phan Thế Đạt |  |  |
| Ngày | 18/03/2026 | Tên tệp: | 01_[KLTN - 52] Proposal |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Phan Thế Đạt | 18/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Thế Đạt | 21/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |
| Chủ sở hữu |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |
| Scrum master |  | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |
| Thành viên |  | Phan Thế Đạt | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |
|  |  | Nguyễn Trung Đức | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |
|  |  | Lê Văn Quốc Hoài | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |
|  |  | Lê Hoài Nam | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 19/03/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Tham khảo	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

2.1.	Định nghĩa dự án	2

2.2.	Mô tả vấn đề	2

2.3.	Giải pháp đề xuất	3

2.3.1.	Mục tiêu dự án	3

2.3.2.	Tổng quan hệ thống	3

2.3.3.	Công nghệ ràng buộc	5

2.3.4.    Phân tích SWOT	6

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	6

3.1.	Định nghĩa Scrum	6

3.1.1.	Mô tả Scrum	6

3.1.2.	The artifacts	7

3.1.3.	Quá trình (Process)	8

3.2.	Kế hoạch tổng thể	8

3.3.	Quản lý tổ chức	9

3.3.1.	Nguồn nhân lực	9

3.3.2. 	Phương pháp giao tiếp	9

3.3.3. 	Nguồn vật lực	10

3.4. 	Lịch trình	10

3.4.1. 	Từng giai đoạn	10

3.4.2.	Cột mốc quan trọng	11

3.5.	Rủi ro và quản lý rủi ro	11

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Xác định rõ các yêu cầu, ý tưởng và những vấn đề cần được giải quyết trong quá trình phát triển và triển khai dự án BeautyCare, nhằm đảm bảo mọi yếu tố cần thiết cho việc xây dựng nền tảng chăm sóc da thông minh với AI được làm rõ ngay từ đầu.

Đưa ra các đề xuất chi tiết về cách thức thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch hành động tổng thể, kiến trúc hệ thống, cũng như các giải pháp cụ thể để thực thi dự án. Phần này sẽ mô tả quy trình quy hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án, từ việc lên kế hoạch ban đầu cho đến khi sản phẩm hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Xác định và phân tích nhu cầu thị trường, khám phá các vấn đề tiềm năng mà dự án có thể gặp phải trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, tài liệu cũng sẽ nêu rõ các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu và quản lý rủi ro hiệu quả.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, tài liệu này sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dự trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu. Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| STT | Thông tin tài liệu | Tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình Scrum | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum https://www.scrum.org/resources/what-scrum-module |
| 2 | Công cụ và kỹ thuật | https://www.postgresql.org/docs/ |
|  |  | https://www.react.dev/ |
|  |  | https://www.typescriptlang.org/docs/ |
|  |  | https://docs.nestjs.com/ |
| 3 | Thông tin kỹ thuật | Requirement Document |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Định nghĩa dự án

Xây dựng nền tảng BeautyCare – một hệ sinh thái chăm sóc sắc đẹp thông minh và toàn diện, cho phép quản lý các hoạt động từ danh mục mỹ phẩm, hồ sơ khách hàng đến việc theo dõi tiến triển làn da, kết hợp cùng khả năng phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.

Tích hợp AI đóng vai trò là "trợ lý ảo" giúp nhận diện chính xác các vấn đề về da như mụn, sắc tố và lỗ chân lông qua hình ảnh thực tế, từ đó đưa ra lộ trình chăm sóc (Recommendation) và các sản phẩm phù hợp với từng cá nhân. Thêm vào đó là chức năng Nhật ký làn da (Skin Diary) tự động lưu trữ và biểu diễn sự thay đổi của da theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hiệu quả sử dụng mỹ phẩm. Điều này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, tránh các sản phẩm kích ứng mà còn tối ưu hóa quy trình chăm sóc da khoa học, tạo sự chuyên nghiệp và tin cậy trong lĩnh vực Beauty Tech.

## Mô tả vấn đề

Hiện nay, công tác chăm sóc da và lựa chọn mỹ phẩm của người dân vẫn tồn tại nhiều hạn chế, người dùng thường không thấu hiểu chính xác tình trạng da thực tế, dẫn đến việc sử dụng sai sản phẩm hoặc lạm dụng các loại mỹ phẩm không phù hợp gây kích ứng.

Phần đa các cửa hàng mỹ phẩm và cơ sở chăm sóc sắc đẹp hiện nay vẫn hoạt động theo mô hình truyền thống, khó khăn trong việc tiếp cận và tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về các thành phần hóa học cũng như tác dụng phụ của sản phẩm.

Người dân gặp bất tiện khi phải đến trực tiếp các spa hay phòng khám da liễu để nhận được sự tư vấn, soi da và sắp xếp lộ trình chăm sóc cá nhân hóa, nhất là đối với những người có quỹ thời gian hạn hẹp.

Các đơn vị kinh doanh cũng gặp khó khăn trong việc quản lý kho mỹ phẩm về số lượng, hạn sử dụng, phân loại theo đặc tính da và các thông tin liên quan như nhà sản xuất, bảng thành phần chi tiết (Ingredients).

Công tác tư vấn và gợi ý sản phẩm cho khách hàng còn mang tính cảm tính, thiếu dựa trên dữ liệu thực tế từ tình trạng da của người dùng tại thời điểm hiện tại. Việc quản lý hồ sơ khách hàng, lịch sử thay đổi của làn da còn thủ công, thô sơ, gây khó khăn trong việc tra cứu và đối chiếu hiệu quả sau quá trình sử dụng.

Chưa có một hệ thống chuyên nghiệp để phân tích, theo dõi sự tiến triển của làn da (Skin Diary) hay các công cụ tiếp thị cá nhân hóa đến từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng.Chưa có một hệ thống quản lý, phân tích, theo dõi doanh thu chuyên nghiệp hay tiếp thị đến khách hàng.

Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân tích hình ảnh da và hỗ trợ chăm sóc khách hàng tự động 24/7 vẫn chưa được triển khai rộng rãi, khiến dịch vụ chăm sóc sắc đẹp chưa đạt được sự tối ưu và chuyên nghiệp cần thiết trong kỷ nguyên công nghệ số.

## Giải pháp đề xuất

- Xây dựng tính năng phân tích da qua ảnh chụp và đặt hàng trực tuyến. Tích hợp thanh toán qua ví điện tử (Momo/Zalopay/VNpay) chuyên nghiệp và tiện lợi..

- Blog tin tức về chuyên đề sức khỏe và thông tin liên quan đến các thành phần mỹ phẩm, xu hướng Skincare và các kiến thức chăm sóc da khoa học trong và ngoài nước.

- Tích hợp AI tư vấn về loại da, thông tin sản phẩm phù hợp, cũng như chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng liệu trình làm đẹp.

- Ứng dụng nhắc nhở tự động (qua Email) đến khách hàng về lịch trình chăm sóc da định kỳ hoặc nhắc nhở mua lại các sản phẩm sắp hết hạn/hết liệu trình.

- Lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ chăm sóc da của khách hàng trên server/cloud. Đảm bảo khách hàng có thể theo dõi, đối chiếu sự tiến triển của làn da qua từng giai đoạn (Skin Diary).

- Hệ thống phân tích, theo dõi doanh thu chi tiết.

- Xây dựng hệ thống quản lý kho chuyên nghiệp, dễ tra cứu, truy xuất thông tin khi cần.

### Mục tiêu dự án

- Thiết kế và xây dựng BeautyCare – hệ thống chăm sóc da với đầy đủ các chức năng cần thiết.

- Thay thế các phương pháp tư vấn cảm tính bằng hệ thống phân tích da dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) chính xác và hiện đại.

- Giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các giải pháp làm đẹp cá nhân hóa ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc đến các cơ sở spa truyền thống.

- Kết hợp chặt chẽ giữa mua sắm, tư vấn sức khỏe làn da và theo dõi tiến triển dài hạn trên một nền tảng duy nhất.

### Tổng quan hệ thống

#### Bối cảnh hệ thống

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

#### Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Người dùng có trách nhiệm:

- Đối với khách vãng lai: Có thể thực hiện đăng ký tài khoản,xem tin tức, tìm kiếm sản phẩm,thử nghiệm AI.

- Đối với khách hàng (member): Có thể quản lý hồ sơ cá nhân,đăng nhập,tiến hành soi da bằng AI,thanh toán sản phẩm,theo dõi nhật ký làn da và nhận gợi ý sản phẩm,tư vấn AI,đánh giá và phản hồi sản phẩm,giỏ hàng.

- Đối với chuyên gia: Có thể viết bài tin tức ,tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng,phê duyệt đánh giá của khách hàng.

- Đối với admin: Có thể quản lý tài khoản và phân quyền tài khoản,quản lý kho hàng,quản lý báo cáo và thống kê,cập nhật mô hình AI để soi da và tư vấn khách hàng,quản lý bài đăng tin tức,quản lý thông tin sản phẩm,quản lý đơn hàng,quản lý khuyến mãi.

#### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Chức năng chung:

- Tìm kiếm

- Đọc bài tin tức

- Xem thông tin sản phẩm

- Xem thông tin về nền tảng

- Khách vãng lai:

- Đăng ký

- Liên hệ tư vấn chatbot AI

- Đọc bài tin tức

- Thử nghiệm AI

- Khách hàng:

- Đăng nhập

- Giỏ hàng

- Đánh giá và phản hồi

- Quản lý hồ sơ cá nhân

- Soi da AI

- Thanh toán

- Theo dõi nhật ký làn da

- Tư vấn AI,gợi ý sản phẩm

- Chuyên gia:

- Phê duyệt đánh giá

- Tư vấn khách hàng

- Viết bài tin tức

- Admin:

- Quản lý tài khoản

- Phân quyền tài khoản

- Quản lý kho hàng

- Quản lý báo cáo và thống kê

- Cập nhật mô hình AI

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý khuyến mãi

- Quản lý bài đăng tin tức

- Quản lý thông tin sản phẩm

### Công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng Web.

- Ngôn ngữ lập trình: Node.js,React.js,Python

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v…)

- Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio Code

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.

- Công nghệ: Node.js,React.js,Python,…

### 2.3.4.    Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Các thành viên đều có kiến thức nền tốt về thuật toán. - Các thành viên đều học qua về hướng đối tượng và các ngôn ngữ khác. - Tất cả thành viên đều có thái độ nghiêm túc thực hiện | Điểm yếu: - Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án thực. |
| --- | --- |
| Cơ hội - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm quản lý các dự án - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong nghiên cứu thuật toán. | Bất lợi - Thời gian và kinh phí cho việc nghiên cứu hạn chế |

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Product ower: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Production Team: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Quá trình (Process)

Hình 3.1: Quá trình Scrum

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.2: Quy hoạch tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 8 ngày | 12/03/2026 | 19/03/2026 |
| 1.1 | Thu Thập Yêu Cầu | 5 ngày | 12/03/2026 | 17/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 3 ngày | 19/03/2026 | 21/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 1 ngày | 21/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 46 ngày | 21/03/2026 | 06/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 23 ngày | 21/03/2026 | 13/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 23 ngày | 14/04/2026 | 06/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi | 5 ngày | 07/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.3: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm. - Đưa ra lời khuyên, các chỉ dẫn về dự án. | Hồ Lê Viết Nin |
| Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Phan Thế Đạt Nguyễn Trung Đức Lê Văn Quốc Hoài Lê Hoài Nam |
| Scrum master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Thị Thanh Thúy |

### 3.3.2. 	Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.4: Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Group chat, zoom |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting, zoom |

### 3.3.3. 	Nguồn vật lực

Bảng 3.5: Nguồn vật lực

| ID | Mục | Mục dích | Quan trọng | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận (tuỳ chọn) | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Dùng để phát triển phần mềm và duyệt web | Có | 5 chiếc | Phải đảm bảo hoạt động ổn định, không bị gián đoạn | 15-03-2026 |
| 2 | NodeJS, React | Ngôn ngữ lập trình | Có | 1 bộ | Cần sử dụng phiên bản mới nhất và tương thích với các công cụ khác | 16-03-2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Công cụ hỗ trợ lập trình | Có | 1 bộ | Cài đặt đúng phiên bản, cấu hình đúng yêu cầu dự án | 16-03-2026 |

## 3.4. 	Lịch trình

### 3.4.1. 	Từng giai đoạn

Bảng 3.6: Lịch trình thực hiện các spint

| No. | Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu | 12/3/2026 | 11 | 21/03/2026 |  |
| 2 | Phát triển | 21/03/2026 | 46 | 06/05/2026 |  |
|  | Sprint 1 | 21/03/2026 | 23 | 13/04/2026 |  |
|  | Sprint 2 | 14/04/2026 | 23 | 06/05/2026 |  |
| 3 | Đóng gói sản phẩm | 06/5/2026 | 9 | 15/05/2026 |  |

### Cột mốc quan trọng

Bảng 3.7: Các cột mốc quan trọng trong dự án

| No | Giai đoạn | Mô tả | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start-up | - Lên ý tưởng cho dự án - Nghiên cứu quy tình Scrum - Mô tả yêu cầu (Requirement) - Nghiên cứu công nghệ thực hiện - Tạo tài liệu Proposal - Tạo tài liệu Project Plan - Tạo tài liệu User Requirements - Tạo tài liệu Product Backlog - Tạo tài liệu Architecture - Tạo tài liệu Test Plan |  |
| 2 | Development | - Meeting - Design - Programming - Testing - Demo - Review - Delivered First Release |  |
| 3 | Release | Phát hành sản phẩm | 16/05/2026 |

## Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 3.8: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Ngắn hạn | Tác động thấp |
| M | Trung bình | Tác động trung bình |
| H | Cao | Tác động cao |
| E | Rất cao | Nguy hiểm |

Bảng 3.9: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thông nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian dự án được cấp nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các qui trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn bang thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |